| 입 찰 안 내 서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공사 및 기간 | 공 사 명 | 삼성라이온즈파크 스윗박스 리모델링 공사 |
|  |  | 기 간 | 2026년 1월 23일 ~ 2026년 3월 15일 |
| 2 | 주소 | 대구 수성구 야구전설로1(연호동, 대구삼성라이온즈파크) |  |
| 3 | 입찰 담당자 | 이름 : 조일우 프로 이메일주소 : ilwoo.cho@samsung.com chaha.kim@samsung.com |  |
| 4 | 현장 설명회 및 입찰 방법 | 현장설명회 | 2026. 1. 15(목) 13:00 |
|  |  | 장소 | 대구 수성구 야구전설로1(연호동, 대구삼성라이온즈파크) |
|  |  | 입찰 방식 | 공개 경쟁 입찰 – 실행가 대비 최저가 입찰담당자에게 메일 접수 |
|  |  | 기 간 | 2026.1.16(금) 13:00 ~ 2025. 1.18(일) 13:00 |
| 5 | 입찰유의사항 | - 직접비 합계 항목에는 부가세(VAT) 제외 - 첨부파일 입찰내역서(견적서) 작성일자: 입찰시작일 이후부터 적용 - 첨부파일 입찰내역서(견적서) 회사직인 반드시 날인 - 첨부파일 엑셀 및 PDF 사용 - 첨부파일 명칭:[회사명][공사]한글25자 이내로 한다 |  |
| 6 | 대금지불조건 | 삼성라이온즈 대금지불 조건에 따름 |  |
| 7 | 기타 사항 | - 산업안전보건관리비는 법적 계상기준에 준하여 적용하며, 해당기준 금액은 견적반영시 반드시 계상하여 견적 반영 - 공사 후 안전관리비 사용기준에 따라 증빙서류를 제출해야 하며, 정산함 (사용계획서, 사용내역서, 세금계산서 사본, 거래명세서, 사진 등, 증빙서류) - 고재처리 입찰내역서 포함시에는 세부내역 산출 적용 1)고철 000Kg 00,000원 2)운반비 식 00,000원 3)페기물처리 대 00,000원 - 돌관/야간작업/휴일 등 적용여부는 현장설명시 확인 할 것 |  |
| 8 | 별도 첨부 자료 | 1) 공사내역서 2) 시방서 3) 도면 및 내역서 – 별도 첨부 |  |

| 9 | 견적 조건 | - 제안요청서, 제안서, 도면, 현장설명서, 내역서, 표준/특기시방서, 각종 매뉴얼 등 발주자가 온,오프라인으로 배포 및 공지하는 문서에 명기된 것 중 불확실하거나 상반된 사항은 양 당사자가 협의하여 정한다. - 수급사업자는 제안요청서, 제안서, 도면, 현장설명서, 내역서, 표준/ 특기시방서, 각종 매뉴얼 등 발주사가 온,오프라인으로 배포 및 공지하는 모든 문서를 숙지하고 이에 따른 제반기준을 본 공사에 반영하여 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 발생한 사항에 대한 책임은 수급사업자에게 있다. - 제안요청서, 제안서, 도면, 현장설명서, 내역서, 표준/특기시방서, 각종 매뉴얼 중 배포가 불가능한 자료는 발주사에서 열람이 가능하다. - 수급사업자는 본 계약 체결 후 계약 조건의 미숙지, 덤핑수주 등 발주사에게 책임을 돌릴 수 없는 사유로 본 계약에서 체결된 계약 금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다. - 공사 내용 변경으로 인하여 계약 물량은 변경될 수 있으며, 변경 시 단가는 당초 계약 단가를 적용하고 신규 제품의 경우 해당 제품의 출하가 또는 기타 기준가에 당초 계약 낙찰율을 적용한다. - 수급사업자는 현장설명서에 기재된 지급자재 및 장비 외 공사에 필요한 모든 자재 및 장비 항목을 포함하여 견적을 작성하여야 하고, 견적 작성시 일반관리비, 이윤, 안전관리비, 각종 보험료(4대보험 등) 등 간접비는 별도 항목으로 계상하여야 하며, 발주사는 법정요율 등 산정 방식에 법령에 따른 기준이 존재하는 간접비 항목에 대하여 간접비 책정 기준을 제시할 수 있다. - 수급사업자는 전체 공사기간을 감안하여 예상되는 돌관 및 야간, 고소, 활선, 위험 지역 작업 등 할증이 필요한 항목은 견적에 별도 계상하며, 작업 전에 반드시 발주사의 사전 승인을 득하여야 한다. - 수급사업자는 현장설명서, 도면, 내역서, 일반/특기시방서, 현장조건을 면밀히 검토하여 견적해야 하며 현장여건(고소, 협소, 장비 가동 상태), 작업에 따른 대관업무 처리비용 등을 인지한 경우 이를 견적에 별도 항목으로 계상하여야 한다. - 내역 오류, 공사 지장물 검토의 누락, 대관 업무처리 비용 누락 등으로 인한 추가 물량이나 항목 발생 시 입찰의 공정성을 해하지 않는 범위 내에서 입찰마감시간 24시간 전까지 입찰 담당자에게 문의 및 수정하여 견적에 반영할 수 있다. - 입찰서 작성은 제공된 내역서에 준하여 작성하되 반드시 현장여건 및 현장에서 제시한 도면, 공사 범위, 부대조건 등을 면밀하게 확인하여야 하며, 제공된 내역서에 오류가 발견된 경우 발주사 담당자에 질의하여 수정 반영할 수 있다. - 발주사에서 제공한 내역서에 없는 항목이더라도 공사 진행에 당연히 필요한 부분으로서 발생할 수 있는 별도의 항목들은 발주사 담당자와 사전 협의 후 견적에 계상하여야 한다. - 공사 납품 및 설치에 필요한 상세 설계도면(SHOP DWG등) 작성 등이 필요한 경우 관련 비용 또한 별도 항목으로 견적에 계상하여야 한다. - 수급사업자는 시험 및 공사에 합격하여 공사의 완성과 동시에 시설물을 사용할 수 있도록 하여야 한다. - 견적시 인건비는 정부노임단가를 기초로 산정하되, 최저시급 기준에 위반되지 않도록 한다 - 공사 수행으로 인한 고철, 폐전선, 폐배터리등 고재가 발생할경우 입찰내역서에 (-)마이너스 금액으로 적용한다. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 입찰 유의사항 | - 입찰마감시간 이전에 응찰을 완료하여야 한다. - 입찰은 총액(VAT[제외]) 기준이며, 입찰내역서를 첨부한다. - 수급사업자가 제출하는 입찰내역서 등 모든 서류의 직인 및 작성일자가 입찰공고일 이전인 경우 해당 수급사업자의 입찰은 무효로 한다. |  |  |  |  |
| 11 | 우선 협상 대상자 선정 | - 입찰 참가업체 중 [실행가대비 최저가]를 우선협상대상자로 선정한다. - 우선협상대상자로 선정된 자가 다음의 결격사유에 해당할 경우 해당 업체를 제외하고 재입찰 또는 차순위 회사 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 우선협상대상자를 결정한다. ·우선협상대상자로 선정된 자가 계약체결시점까지 계약이행을 위한 유효한 자격, 수행능력을 유지하지 못하는 경우 ·입찰과정에서 금품수수 등 부정행위, 관련 법규의 위반이 확인된 경우 ·투찰금액 등 중요 부분에 오기가 있음을 확인하고 우선협상대상자로 선정된 자가 취소의사를 표시하여 발주사 담당자가 이를 인정한 경우 ·대리인이 아닌 자 또는 대리권 없는 자가 입찰한 경우 ·동일 입찰에 타인의 대리인을 겸하거나 2인 이상을 대리한 자가 입찰한 경우 ·입찰서의 투찰금액 등 중요 부분이 불분명하거나 누락된 경우 ·입찰자의 기명날인 없이 입찰한 경우 ·입찰시 제출한 서류에서 허위의 사실이 확인된 경우 ·우선협상대상자로 선정된 자가 다른 입찰참가자와 담합한 정황이 확인된 경우 ·우선협상대상자로 선정된 자가 정당한 사유 없이 계약에 필요한 서류를 제출하지 않거나 일방적으로 계약을 포기하는 경우 - 1순위, 2순위 투찰액이 20% 이상 현저히 차이 날 경우 별도의 심의를 실시하여 우선협상대상자를 선정한다. - 발주사의 사전 서면 동의가 없는 한 수급사업자는 (재)하도급을 할 수 없다. - 아래의 입찰은 무효로 간주한다. ·담합하거나 타인의 입찰 참가 또는 입찰 담당자의 업무 진행을 방해한 자의 입찰 ·입찰내역서를 첨부하지 않은 입찰 또는 타인의 내역서와 복사 등의 방식으로 동일하게 작성된 내역서가 첨부된 입찰 ·사전 협의 없이 발주사가 제공한 내역서를 임의로 수정한 입찰 ·입찰 내역에 중대오류, 부실시공 우려 항목 발생한 입찰 ·우선협상대상자 결격사유에 해당하는 자의 입찰 ·그 밖에 입찰 조건을 위배하거나 공정한 입찰을 방해한 자의 입찰 |  |  |  |  |
| 12 | 계약 일반조건 | 항 목 | 보증금액 |  | 보증기간 |  |
|  |  | 하자이행보증 | 계약금액의 [ 10 ]% |  | 준공 후 [ 24 ]개월 |  |
|  |  | 지체상금율 | 계약금액의 [ 0.3 ]% |  | 지체 時 1일마다 |  |
|  |  | 근재보험 | (1사고당, 인당 : 3억) |  | 착공일 ~ 준공일 |  |
|  |  | 영업배상책임보험 | (대인, 대물 : 3억) |  | 착공일 ~ 준공일 |  |
|  |  | 1) 산재/고용보험 가입 증명서 2) 하자이행증권 3) 인지세(인지세법 제3조 1항) 도급금액(부가세포함); 인지세액(100%). 1천만원 초과 3천만원 이하; 20,000원. 3천만원 초과 5천만원 이하; 40,000원. 5천만원 초과 1억원 이하; 70,000원. 1억원 초과 10억원 이하; 150,000원. 10억원 초과; 350,000원. 4) 근로자재해보험 가입 증권 사본 (1인당 3억이상,1사고당 3억이상) 5) 영업배상책임보험 가입증권 사본(대인/대물 사고당 3억이상) * 근재, 영배의 경우 업의형태, 회사규모에 따라 가입금액은 변경될수 있음. |
| 13 | 공사 범위 | - 제안요청서, 제안서, 도면, 현장설명서, 내역서, 표준·특기시방서, 각종 매뉴얼 등 발주사가 온,오프라인으로 배포 및 공지하는 문서는 계약문서에 포함되며, 해당 문서에서 정하는 사항을 공사 범위로 한다. 한 문서에서 누락된 사항이라도 다른 문서에 포함되었다면 시공 범위에 포함된다. - 공사 범위는 관계 법령을 준수하여 책임 시공하는 것을 기준으로 한다. - 설계도면 등에 명시되지 않았으나 공사 진행에 필요한 것으로 인정되는 공사는 발주사와 사전 협의를 거쳐 공사 범위에 반영되며, 이를 고려하여 계약금액을 조정할 수 있다. |  |  |  |  |
| 14 | 공사 및 품질관리 | - 수급사업자는 계약체결 후 현장 착공전까지 현장시공계획서, 착공계, 현장대리인계,제14번항의 보험증서 사본 등을 발주사 담당자에게 제출하여야 한다. - 수급사업자의 귀책사유로 인한 하자는 수급사업자 부담으로 하고, 원상복구에 발주사의 인력 등이 투입되는 등으로 발주사에게 부담이 발생하는 경우에는 해당 비용을 기성금액에서 공제한다. - 기타 상세한 공사 방법은 발주사 담당자와 협의 후 결정하며, 발주사 담당자의 SHOP DWG 요청 시 수급사업자는 지체없이 응하여야 한다. - 수급사업자는 원활한 공정진행을 위하여 각종 공정회의에 성실히 참석해야 하며, 발주사 담당자 요청 시 주·월간 단위의 공정계획표를 작성, 제출한다. - 수급사업자는 시공 전 시공계획서를 작성하여 수급사업자의 현장대리인이 직접 시공계획을 발표(PCM)하여야 하며 주요부분에 대한 작업착수 전에 작업계획서를 작성하고 발주사 담당자의 승인 및 발표(S-PCM) 후 작업에 착수한다. - 수급사업자는 수급사업자가 공급하는 자재, 부품, 배선 등에 대하여 품질검사를 실시하여 합격한 제품만을 납품·설치하여야 하며, 해당 제품이 계약에서 정하는 규격·사양·성능 등 기준에 부합함을 보증하여야 한다. - 현장 내 소운반은 수급사업자가 하며, 관련 비용은 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비·하역비·상하차비·조작비등은 재료비로서 견적에 반영하고, 이에 해당하지 않는 비용은 경비로서 견적에 반영하여야 한다. - 설계도서의 우선순위는 현장설명서, 특기시방서, 설계도면, 내역서, 일반시방서 순으로 한다. - 설치완료 후 품질관리상 소요되는 의뢰시험 등의 시험비용은 견적에 별도로 반영하여야 하며, 문서에 명기된 것 중 불확실하거나 상반되는 사항은 양 당사자의 협의에 따른다. |  |  |  |  |
| 15 | 환경 관리 | - 수급사업자는 비산분진 방지, 소음방지, 현장정리, 대기오염방지 등의 의무를 지며, 발주사 담당자가 상기의 사항에 대하여 조치를 요청할 경우 이에 따라야 한다. - 수급사업자는 현장 내 발주사가 지정한 장소로 폐기물을 이동·상차하여야 하고, 이와 관련된 비용과 현장정리 및 공사수행 시 발생하는 작업부산물 처리 등에 소요되는 비용은 폐기물처리비용으로 견적에 계상하여야 한다. |  |  |  |  |
| 16 | 자재 관리 | - 수급사업자는 기자재의 현장 반입시 반드시 발주사 담당자에게 반입 물량, 반입일정, 적치방법, 적치위치 등을 사전 통보해야 하고 승인을 득한 후 지정된 장소에 하차하여야 한다. - 수급사업자는 현장에 적용될 자재에 대하여 발주사 담당자의 사전 승인을 득하여 사용하여야 한다. 발주사 담당자의 사전 승인 없이 사용된 자재는 발견 시 철거 후 승인된 자재로 재시공 한다. - 발주사가 제공한 지급자재는 인수 확인 후 수급사업자가 관리하여야 하며, 수급사업자의 책임 있는 사유에 의한 파손, 손실은 수급사업자가 부담한다. |  |  |  |  |
| 17 | 안전관리 | - 수급사업자는 산업안전보건법령에 따른 안전보건조치 의무를 다해야 하고, 소속 근로자 및 관계수급인 근로자의 안전보건을 증진할 책임이 있으며 발주사의 안전보건관리지침이 정하는 바에 의하여 자율적인 재해예방 활동으로 당해 공사에서 산업재해 예방에 필요한 제반 요건을 확보하여야 한다. - 수급사업자는 산업안전보건법에 따른 아래의 법적 안전서류를 작성/관리 하여야 하며, 발주사로부터 확인요청을 받을 경우 제출해야 한다. 발주사는 아래 안전서류 작성관리가 미흡할 경우 수급사업자에게 그 이행을 요청할 수 있고, 2회 이상 요청에도 불구하고 수급사업자가 그에 따른 조치를 이행하지 않을 경우 안전관리가 불량한 것으로 판단하여 작업을 중지할 수 있다 (수급사업자가 보유한 자체 양식을 사용하며, 여건상 양식이 없을 경우 발주사에게 요청하여 지원받을 수 있다) NO; 목록; 작성주기. 1; 안전관리계획관련 자료; 최초 1회. 2; 화기작업안전관리계획 작성; 최초 1회. 3; 위험성평가 실시; 최초 1회 *상황에 따라 추가 작성. 4; 안전보건관리책임자 선임서류; 최초1회. 5; 안전관리자 선임서류; 최초 1회. 6; 관리감독자 선임서류; 최초 1회. 7; 일반/위험작업 허가서; 매일. 8; 공사현장 점검서류 - 공사현장 순회점검일지 - 오전/오후 T.B.M 일지; 매일. 9; 공도구 관리대장; 발생 時. 10; 작업계획서 - 건설기계 작업, 중량물(양중) 취급작업 - 전기작업, 비계 조립·해체等; 발생 時. 11; 신규채용자 안전보건교육 - 기초안전보건교육이수증 확인; 발생 時. 12; 특별안전보건교육 - 비계조립/해체,전기,크레인,용접작업 時; 발생 時. 13; 관리감독자 정기안전교육; 최초1회 실시 後 매월. 근로자 정기안전교육; 매월. 14; MSDS 교육; 발생 時. 15; 안전보건협의체 회의(月 1회); 매월. 16; 합동 안전·보건점검(月 1회); 매월. 17; 산업안전보건관리비 사용내역서; 매월. 18; 산업안전보건법령 요지; 최초 1회. 19; 물질안전보건자료(MSDS); 발생 時. - 유해위험 작업에 있어서는 필요한 자격, 면허, 기능을 가진 근로자 이외에는 작업시켜서는 안되며 전염병, 정신병 등 근로로 인해 병세가 악화될 우려가 있는 질병자를 작업에 투입시켜서는 아니 된다. - 모든 근로자는 작업 착수 전 현장대리인 인솔 하에 안전체조를 실시하고, 높은 곳에서 작업 시에는 안전사고에 대비하여 안전대책 및 안전시설을 구비하여야 한다. - 수급사업자는 작업 착수 전 작업 단위 별로 위험예지 훈련을 실시하고 잠재된 위험에 대해서는 위험부분의 제거나 개선할 위험에 대한 주의를 촉구하여야 한다. - 현장 내에서는 안전모를 착용하고 현장대리인의 지시에 따라야 한다. - 근로자가 지정된 범위를 벗어나거나, 통제지역에 진입하는 등 안전지시에 따르지 않거나 이행치 않을 경우 현장대리인이 임의로 퇴장 조치하여야 한다. |
| 18 | 근로자의 작업중지권 | - 중대재해 및 사고가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 근로자는 작업을 중지하고 대피할 수 있고, 발주사와 수급사업자는 위험요인을 제거 또는 보호조치하여야 하며, 해당 근로자에 대해 불이익을 주지 아니한다. * 발주사의 귀책사유로 인해 발생한 작업중지 손실비용은 발주사가 부담한다. - 수급사업자는 산업안전보건법상 법정안전교육을 실시하거나 참여하여야 하며, 소속 근로자가 해당 교육을 이수하도록 하여야 하고, 해당 교육을 이수하지 않은 근로자를 작업에 투입시켜서는 아니 된다. |  |  |  |  |
| 19 | 공사중단권 발동 기준 | - 현장의 도면, 시방서에 명시된 기준에 미달되는 공사를 수행하여 부실을 유발하거나 구조적으로 문제점 발생이 우려될 경우 - 부실시공, 환경관리 등에 의한 민원의 발생으로 발주자 또는 발주사의 피해(이미지 손상 포함)를 초래할 우려가 있을 경우 - 안전시설, 공해방지시설이 기준에 맞지 않거나 조잡하게 설치되어 재해가 발생할 우려가 있거나 법적인 제재 또는 행정지도 등을 받을 경우 - 2회 이상의 경고, 지적 등에도 불구하고 조치를 이행하지 않을 경우 - 신속한 보완 조치를 취하지 않으면 품질, 안전상 중대한 결함과 손상을 초래할 우려가 있을 경우 - 기타 중대재해 및 사고의 발생의 급박한 위험이 있거나 발생한 경우 |  |  |  |  |
| 20 | 간접비 계상 기준표 | 항 목 |  | 적용요율 |  | 비 고 |
|  |  | 산재보험료 |  | 노무비 x [3.56]% |  | 법정요율 작성 |
|  |  | 고용보험료 |  | 노무비 x [26년 기준]% |  | 법정요율 작성 * 각사 등급별 차등 |
|  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비) x [3.11]% |  | 법정요율 작성 |
|  |  | 국민연금보험료 |  | 노무비 x [4.5]% |  | 법정요율 작성 * 1개월 이상 적용 |
|  |  | 국민건강보험료 |  | 노무비 x [3.545]% |  | 법정요율 작성 * 1개월 이상 적용 |
|  |  | 노인장기요양보험료 |  | 국민건강보험료 x [12.95]% |  | 법정요율 작성 * 1개월 이상 적용 |
|  |  | 퇴직공제부금 |  | 노무비 x [ ]% |  | 필요 시 작성 (공공공사 1억, 민간공사 50억이상) |
|  |  | 환경보전비 |  | 직접공사비 x [ ]% |  | 필요 시 작성 |
|  |  | 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 |  | 하도급 공사비 x [ ]% |  | 필요 시 작성 |
| 21 | 계약 추가조건 | - 수급사업자는 공사 중 물량 추가로 인한 변경 계약 시 발주사로부터 해당 물량 추가분에 대한 과업지시서를 수령하고 추가 공사를 진행하여야 하며, 돌관 및 야간, 고소, 활선, 위험 지역 작업이 필요한 경우 작업 전에 반드시 발주사의 사전 승인을 득하여야 한다. - 물량 추가에 따른 노무비 및 할증액(고소·활선·위험 지역 작업 등)은 추가 약정 체결일 기준 최근 정부 표준품셈 단가에 당초 계약 낙찰율을 적용하고, 자재 및 장비 등 추가 투입 시는 추가 약정 체결일 기준 최근 물가정보지 단가에 당초 계약 낙찰율을 적용한다. - 수급사업자는 과업지시서 수령 이전에 임의로 진행한 공사에 대하여는 해당 부분이 공사진행에 당연히 필요한 부분으로 인정되는 경우 그에 상응하는 적정 금액을 발주사에 청구할 수 있고, 이 경우 수급사업자는 공사진행 부분 내역 등 구체적인 증빙자료를 발주사에 제출하여야 한다. |  |  |  |  |
| 22 | 현장시방서 | - 수급사업자는 관계 법령이 정하는 요건을 갖춘 현장대리인을 선임하고 현장에 상주시켜 공정관리 및 안전관리에 대한 책임을 다하여야 한다. 선임된 현장대리인이 관계 법령이 정하는 요건에 미달하거나, 현장업무가 원활하지 못하다고 판단되는 경우 발주사는 수급사업자와 협의 후 교체를 요청할 수 있으며 수급사업자는 이에 상응하는 조건의 현장대리인을 선임한다. - 수급사업자는 작업 시 시설물에 대한 파손이 없도록 주의하여야 하며, 공사 진행 관련 파손이 발생할 경우 원상복구하여야 한다. - 수급사업자는 보양 및 정리정돈에 필요한 비용은 경비산정시 반영하여 견적에 기재하고, 작업구역 내에서는 작업 중에도 수시로 기존 시설 보양 및 청소가 실시되고 작업 종료 시에도 정리정돈, 청소가 될 수 있도록 전담 인원을 상주, 배치 및 관리한다. - 본 시방서에 없는 자재 사양 및 시공 기준은 발주자 SPEC을 적용한다. - 시운전 테스트는 발주자 요청 시 적극 대응함을 원칙으로 하고 이를 위한 비용을 견적에 별도 항목으로 계상한다. - 모든 공사는 샘플 시공 후 발주사 담당자의 승인 후에 실시한다. - 수급사업자는 본 공사 수행에 필요한 관계 기관의 인·허가 등 대 관청 업무를 수행하며, 소요비용은 견적에 별도 항목으로 계상한다. 단, 문서에 명시된 것 중 불확실하거나 상반되는 사항은 양 당사자의 협의에 따른다. |  |  |  |  |

| 현 장 설 명 서 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공사명 및 공사기간 | 공 사 명 | [사업장명] OOO설치공사 |  |  |  |  |
|  |  | 공사기간 | ~ |  |  |  |  |
| 2 | 현장주소 | 서울 중구 태평로 2가 250번지 삼성본관 |  |  |  |  |  |
| 3 | 현장설명 장소/시간 | 장 소 | 관리사무소(00층) |  | 시 간 | 2010년 월 일( ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 00시 00분 |  |
| 4 | 입찰방법 및 일시 | 입찰 방식 | 지명경쟁입찰 총액최저낙찰제 - 실행가대비최저가 |  |  |  |  |
|  |  |  | 실행예산을 초과할 경우 자동 유찰되며, 유찰 시 "입찰금액이 실행가를 초과하여 동일업체을 대상으로 0회 재입찰을 실시한다" |  |  |  |  |
|  |  | 입찰사이트 | http:// srm.everland.com (통합업무시스템) |  |  |  |  |
|  |  | 시 간 | 월 일( ) 00:00 ~ 월 일( ) 00:00 |  |  |  |  |
| 5 | 입찰유의사항 | - 입찰마감시간 以前에 응찰을 완료하여야함. - 직접비 합계 항목에는 부가세(VAT) 제외한 금액 입력(내역서 파일첨부) - 현장설명서(일반 및 안전사항)는 아래 시스템에서 반드시 다운받아 확인 - 첨부파일 입찰내역서(견적서) 작성일자: 입찰시작일이후부터 적용 - 첨부파일 입찰내역서(견적서) 회사직인 반드시 날인 - 첨부파일 액셀 및 PDF 사용 - 첨부파일 확장자:[회사명][사업장명]"공사명" 한글25자이내어야 한다 |  |  |  |  |  |
| 6 | 현장설명 | 사업장 | 김한국 주임 | 051-246-5626 |  |  | 010-2455-1234 |
|  |  |  | E-mail : heekyunghee.jung@samsung.com |  |  |  |  |
| 7 | 현장설명 입회인 | 1) 공사지원부서 2)사 업 장 | 이순신 소장 | 02-2126-6316 |  |  | 010-2406-5626 |
|  |  |  | E-mail : hg7.lee@samsung.com |  |  |  |  |
| 8 | 계약상 일반조건 | 하자보증금 | 계약금액의 ( 10 )% |  | 보증기간은 준공 후 ( 24 )개월 |  |  |
|  |  | 1)필수:산재.고용보험 공사건 가입 증명서(해당 근로복지공단) 2)선택:근로자재해보험 가입 증권 사본 (1인당 3억,1사고당 3억) 영업배상책임보험 가입증권 사본(대인/대물 사고당 3억) 3)필수:하자이행보증금(하자이행보증금은 보험증권으로 대체 한다 |  |  |  |  |  |
| 9 | 대금지불조건 | 당사 지불규정에 의거함 |  |  |  |  |  |
| 10 | 기타 사항 | - 산업안전보건관리비는 법적 계상기준에 준하여 적용하며, 해당기준 금액은 견적반영시 반드시 계상하여 증빙서류를 제출. (사용계획서, 사용내역서, 세금계산서 사본, 거래명세서, 사진 등, 증빙서류) - 돌관/야간작업의 적용여부는 현장설명시 확인 할 것 - 공사중 발생되는 고재를 입찰내역서에 포함시는 세부내역 산출 1)고철 000Kg 00,000원 2)운반비 식 00,000원 3)페기물처리 대 00,000원 |  |  |  |  |  |
| 11 | 첨부 자료 | 1) 특기시방서 2) 현장사진 3) 도면 4)계통도 등 |  |  |  |  |  |

▶ 공사범위 ▶ 내 용 ▣ 본 항온항습기의 능력은 냉방능력 30RT 이상의 능력을 발휘할 수 있어야 한다. 1) 냉매 배관 - 모든 동파이프 및 튜브는 Seamless Copper Tube로써 순도 99.5% 이상 두께 1.0mm이상의 최상 급의 재질로써 사용하며, 액관에는 Filter Dryier, Sight Glass(Moistureindicator겸용)을 부착한다. - Pressure Control 및 Gauge의 전단에는 밸브를 설치하여 교환이 용이하도록 한다. - 배관상에 구배 부분은 반드시 밴딩을 하여야 하며, 용접부위는 은납 용접봉을 사용하여 안전 한 공법으로써 화재 위험으로부터도 보호한다. - 용접시에는 튜브 또는 파이프 내부에 질소를 봉입하여 어떠한 산화 현상으로 부터 보호 되도 록 전처리하여 용접한다. - 모든 냉매 배관은 흐르는 쪽으로 구배를 주어 Oil 회수에 용이하도록 배관한다. - 배수 배관은 KS규격품을 사용하여야 하며 배수는 25mm 규격으로하고, 배수는 흐르는 쪽으로 구배를 주어 응축수가 잘 흐르도록 한다. - 옥외 배관은 에어로 플랙스로 단열후 SUS판을 절곡하여 배관을 보호한다. - 배관 배열은 굴곡부 없이 외관상 미려하게 한다.